SiteProof QA-Metoden

Version 1.0 · maj 2026

Forfatter: Brian Bertel Thomsen

En proprietær 4-fase metode til kvalitetssikring og dokumentation på byggepladser, udviklet på baggrund af 20+ års erfaring med kritisk infrastruktur — broer, tuneller, vandværker og parkeringskældre, hvor en utæthed eller en fejl ikke bare er irriterende, men koster millioner.

Metoden er hverken et stykke software eller en formular. Det er en standardiseret arbejdsgang, som SiteProof er bygget til at understøtte — men som også står alene som metodisk grundlag for ethvert dokumentationsforløb.

Princippet

Dokumentation skal være færdig når arbejdet er færdigt — ikke en uge senere.

Konventionel kvalitetssikring fejler typisk ét af tre steder: tjekpunkter glemmes i marken, fotos havner i forkerte mapper, eller rapporten skrives så længe efter, at detaljerne er glemt. SiteProof QA-metoden eliminerer alle tre fejlkilder ved at flytte dokumentationen ind i selve udførelsen — ikke som et efterspil.

Metoden hviler på fire principper:

- Hver kritisk arbejdsproces har et før, under og efter. Dokumentationen følger den naturlige rytme i arbejdet, ikke en kontorlogik.

- Hver måling har en tolerance og et fotokrav. Et tal uden tolerance kan ikke godkendes. Et tjekpunkt uden foto kan ikke bevises.

- Hver afvigelse logges live med foto, tid og position. Afvigelser opdages i marken, ikke i en gennemgang to uger senere.

- Bygherre kan følge med — også undervejs. Transparens er ikke en gestus, det er et kvalitetsværktøj.

De fire faser

Fase 1 — Før (klargøring)

Inden et arbejde begynder, fastlægges:

- Tjekpunkter: Hvilke specifikke ting skal verificeres? Hvilke er kritiske, og hvilke er rutine?

- Tolerancer: For hver måling, hvad er accepterede min/max-værdier? Hvad er specifikationskrav, og hvad er anbefalede mål?

- Fotokrav: Ved hvilke tjekpunkter er foto påkrævet, og hvad skal billedet vise?

- Klima- og forholdskrav: Hvilke vejr- og pladsforhold skal verificeres før arbejdet kan starte?

- Sekvenskrav: Hvilken rækkefølge skal arbejdet udføres i, og hvilke tjek skal være godkendt før næste fase kan begynde?

Leverance fra fase 1: En arbejdsmetode-beskrivelse og en konkret tjekliste, der er udførerens drejebog for hele arbejdet.

Fase 2 — Under (udførelse)

Mens arbejdet udføres, udfyldes tjeklisten løbende på telefonen, ikke bagefter.

- Trinvis fremdrift: Inspektøren ser ét tjekpunkt ad gangen — ingen formular-overload.

- Live tolerance-validering: Når en måling indtastes, valideres den automatisk mod fastlagte tolerancer. Inden for grænsen: grøn. Uden for: rød med krav om afvigelses-håndtering.

- Fotokrav håndhæves: Kritiske tjekpunkter kan ikke markeres som færdige uden et tilknyttet foto.

- Offline-håndtering: Appen virker uden netforbindelse på byggepladsen og synkroniserer når der er net igen.

Leverance fra fase 2: Udfyldt tjekliste med målinger, fotos, klima-data og tidsstempler — i sand tid.

Fase 3 — Efter (verifikation)

Når arbejdet er afsluttet, gennemføres final inspektion og rapport genereres.

- Verifikations-tjek: Endelige målinger (fx DFT, adhesion, tæthedstest), visuelle tjek for synlige defekter, og kontrol af at alle fase 1-krav er opfyldt.

- Verdict: Arbejdet markeres som APPROVED, CONDITIONAL eller REJECTED ud fra fastlagte verdict-regler.

- Rapport-generering: Et færdigt Word- og PDF-dokument genereres automatisk med projekt-info, alle målinger og status pr. tjekpunkt, indlejrede fotos, klima-data, signatur og dato.

- Bygherre-aflevering: Rapporten kan sendes direkte eller deles via et signeret link.

Leverance fra fase 3: Professionel dokumentations-rapport klar til bygherre — uden en eneste minut brugt på efter-skrivning.

Fase 4 — Afvigelse (når noget falder uden for spec)

Når et tjekpunkt fejler, eller en måling falder uden for tolerance, går arbejdet ikke i stå — men det dokumenteres og eskaleres efter en fast procedure.

- Afvigelse logges: Hvad afveg, hvor meget, hvor (position), hvornår, hvilken inspektør, plus foto.

- Beslutningsvej: Afvigelsen kategoriseres som accepteret (inden for byggetolerance), kræver re-arbejde, eller kræver bygherre-godkendelse.

- Sporbarhed: Hver afvigelse forbliver synlig i den endelige rapport. Det er ikke et tab af kvalitet at have afvigelser — det er et tab af kvalitet at skjule dem.

Leverance fra fase 4: Komplet revisionsspor for hver afvigelse, klar til både intern læring og ekstern dokumentation overfor bygherre, forsikring eller voldgift.

Hvad gør metoden anderledes

| Konventionel tilgang | SiteProof QA-metoden |
| --- | --- |
| Tjeklisten ligger i en Word-skabelon | Tjeklisten er en app der validerer live |
| Fotos sendes via WhatsApp eller mail | Fotos tages i appen ved hvert tjekpunkt |
| Tolerancer tjekkes af inspektøren mentalt | Tolerancer valideres automatisk ved indtastning |
| Rapport skrives 1-2 uger efter arbejdet | Rapport genereres automatisk ved afslutning |
| Afvigelser huskes (eller glemmes) | Afvigelser logges live med foto + tid |
| Bygherre ser dokumentation til sidst | Bygherre kan følge med løbende |

Hvem står inde for metoden

Brian Bertel Thomsen — 20+ års operationel ledelse inden for vandtætning og kvalitetssikring på kritisk infrastruktur. Production & Operational Leadership med fokus på Technical Delivery, QA Systems & Compliance.

SiteProof QA-metoden er ikke et akademisk produkt. Den er udviklet i marken, valideret på rigtige projekter, og forfinet gennem hundredvis af inspektioner. Når metoden står på et dokument, står et fagligt fundament bag.

Sådan bruges metoden

For entreprenører og applikatører: Metoden implementeres som en færdig QA-app tilpasset jeres specifikke arbejdsprocesser. Jeres inspektører får trinvise tjeklister og automatiske rapporter.

For producenter af byggevarer: Metoden implementeres som en guide-app til jeres applikatører, bygget ud fra jeres tekniske datablade og produktbeskrivelser. I får data tilbage på hver applikation.

For private bygherrer: Metoden anvendes som arbejdsmetode-beskrivelse og foto-tjekliste til håndværkeren — så I står med en færdig dokumentation når arbejdet er afleveret.

I alle tilfælde: I køber ikke en formular. I køber en metode, der er sat i system.

Kontakt for implementering:

Brian Bertel Thomsen · hej@siteproof.tech · siteproof.tech

*© 2026 SiteProof. Metoden må refereres til som "SiteProof QA-metoden" eller "SiteProof QA-Method". Implementering kræver licens via SiteProof.*